Reglas de grupo:

Roles de cada integrante:

José Morales:

* Líder

Alejandro Quesada:

* Compañero

Actividades:

Se define como fecha inicial de actividades 18 de Mayo de 2019

Fecha de entrega: 5 de Junio

Periodos son de 3 días

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Responsable | Periodos  I II III IV V VI | | | | | | Fecha Preliminar | Fecha Real | Completitud |
| a. Creación de repositorio y organización | José Morales |  |  |  |  |  |  | 27/5 | 26/5 |  |
| Puntos: 5  Evaluación:  Justificación de evaluación: | | | | | | | | | | |
| b. Programación de módulos de ventanas de la interfaz gráfica (sobre los cuales se implementarán los módulos de manejo de datos) | Alejandro Quesada |  |  |  |  |  |  | 27/5 | 26/5 |  |
| Puntos: 5  Evaluación:  Justificación de evaluación: | | | | | | | | | | |
| c. Control de Calidad de módulos de funcionalidad (actividad general) | Alejandro Quesada |  |  |  |  |  |  | 5/6 |  |  |
| d. Diseño y programación de módulos de administración de datos que manejan el formateo al leer y escribir el archivo | José Morales |  |  |  |  |  |  | 27/5 |  |  |
| e. Desarrollo de código que administra datos de escudería | José Morales |  |  |  |  |  |  | 30/5 |  |  |
| f. Desarrollo de código que administra datos de automóvil | José Morales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| j. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |